IS-00 基盤・正データ構築 — 実装指示書

週間タスク・朝ブリーフ　実装指示書 v1.1

# 共通前提

基準：統合企画書・案件概要書・機能仕様書・データ設計書 v1.7、および正本作成後の確定事項。

Web版Work＝通常業務週次＋朝情報、デスクトップ版Work＝AI案件週次。

Work＝収集・点検、ChatGPT Project＝統合判断・分析・文章化。

Obsidian＝週次中間保存、Sheets＝確定タスク・実績・履歴の正データ。

不明情報を推測しない。情報源不一致は不一致／要確認、対応Codexチャットを特定できない場合はチャット未確認。

候補専用仮テーブルを作らない。週間画面で原則1回確認。

後続工程を前倒ししない。ユーザー確認なしで次工程へ進まない。

## 1. 目的

正本・対象資産・受け渡し方式・Sheets正データ・GAS共通基盤を一工程で固定し、後続実装の前提を完成させる。

## 2. 実施内容

v1.7正本4点とクロスレビュー確定事項mdを固定し、対象GAS/Sheets/Drive/Obsidian Vault/ローカル作業フォルダをREADMEへ記録する。

受け渡しPoCを行う。対象は「Work→Obsidian」「ChatGPT Project→Obsidian読取」「ChatGPT Project→Sheets読取」「Project分析結果→週間画面」。再現不能なら後続へ進まない。

Sheets正データを構築する。最低限、タスクID、対象週、タスク名/案件名、種別、曜日、状態5値、優先度、重点、実施結果、メモ、次回申し送り、例外情報、AI案件現在地、履歴を持つ。

GAS共通基盤を作る。doGet、共通初期化、週間タスク/朝ブリーフ2画面、タブ移動、共通CSS/JS、エラー枠、本人利用範囲を実装する。

PC/スマホで2画面枠を確認する。

## 3. 禁止

状態とは別に完了/未完了・持越し等の重複フラグを作らない。

受け渡し方式が未成立のまま後続画面実装へ進まない。

古いv1.5/v1.6を実装根拠にしない。

## 4. 完了条件

受け渡し4経路が再現可能。

Sheets実表とDB_SCHEMAが一致し、状態5値と履歴が保存/再読込できる。

2画面がPC/スマホで表示・遷移できる。

## 共通完了報告

判定：完了 / 停止 / 要確認

読んだ正本・管理ファイル

変更したファイル

新規作成したファイル

実施したテストと結果

`clasp push --force`：実施 / 対象外 / 未実施（理由）

未確認事項

`tasks/TASK_CURRENT.md` 更新：済 / 未

次工程：未着手