週間タスク・朝ブリーフ

統合企画書

情報を集め、今週を読み解き、1画面で確認し、今日へ落とし、結果を翌週へつなぐ個人業務管理基盤

Version 1.7 / 2026年9月11日 決定事項反映

# 企画サマリー

| 企画の中心 | 通常業務とAI開発案件を、最終的に一つの「週間タスク画面」へ集約し、今週の仕事を一目で把握できるようにする。 |
| --- | --- |
| 情報収集 | 通常業務はWeb版Work、AI開発案件はデスクトップ版Workが週次巡回し、必要情報を抽出する。朝ブリーフではWeb版Workが毎朝、Gmail・Googleカレンダー等の最新情報を直接取得する。 |
| 中間保存 | Workが収集した情報はObsidian VaultへMarkdownで保存し、ChatGPT Projectの参照層とする。 |
| 週間の読み解き | ChatGPT ProjectがObsidianの収集情報とGoogleスプレッドシートの前週実績を読み、今週のタスク案・見立て・コーションを作る。 |
| ユーザー確認 | ユーザーの週間確認は原則「週間タスク画面」で1回だけ行う。 |
| 朝ブリーフ | 単なる予定一覧ではなく、ChatGPT Projectが「今日という一日」を読み解き、優先事項・注意事項・済んでいることを編集して見せる。 |
| 正データ | 確定した週間タスク、実施結果、メモ、持越し等はGoogleスプレッドシートに保存し、翌週の分析へ再利用する。 |

# 1. 背景と目的

週間タスクの中には、通常業務だけでなくAI開発案件が多く含まれる。AI開発案件は別アプリで管理してきたが、現在は進捗把握の仕組みとして十分に機能していない。そこで、AI開発案件を別画面で管理し続けるのではなく、Workが各案件の現在地を取得し、通常業務と同じ週間タスクへ統合する。

本企画の目的は、単にタスクを一覧化することではない。分散した情報をAIが収集・整理し、ChatGPT Projectが「今週はどういう週か」「何に注意すべきか」まで読み解き、ユーザーが一つの週間タスク画面で確認・判断できる状態を作ることである。

企画の中心 「通常業務」と「AI開発案件」を一つの週間タスク画面へ集約し、AIによる見立て・コーションも同時に表示する。

# 2. 企画原則

週間タスク画面は、通常業務とAI開発案件を別々に見る画面ではなく、同じ週の仕事として一画面に統合する。

情報収集は、通常業務をWeb版Work、AI案件をデスクトップ版Workが担当する。収集情報の中間保存はObsidian、週間の編集・分析はChatGPT Project、確定結果の正データはGoogleスプレッドシート、と役割を分ける。

ユーザーの確認ゲートを途中に何度も置かず、週間タスク画面で原則1回だけ確認・修正・確定する。

週間タスク画面も朝ブリーフも、単なる一覧ではなく、ChatGPT Projectによる読み解き・注意喚起を表示する。

不明な担当者・期限・次工程等をAIが推測で確定しない。判断不能なものは「要確認」とする。

Obsidianは週間タスクの正データではなく、Workが収集した情報を蓄積してChatGPT Projectが参照する中間保存層とする。

# 3. 全体構成と役割分担

| 構成要素 | 主な役割 | 保持・出力する情報 |
| --- | --- | --- |
| Web版 Work／デスクトップ版 Work | Web版：通常業務巡回・朝ブリーフ最新情報取得／デスクトップ版：AI案件巡回 | 通常業務の対応候補／AI案件の現在地／朝の最新情報 |
| Obsidian Vault | Work収集情報の中間保存・参照層 | 通常業務情報、AI案件現在地をMarkdown保存 |
| ChatGPT Project | 週間・日次の編集、分析、読み解き | 週間タスク案、今週の見立て、コーション、配置案、朝ブリーフ文面 |
| 専用Webアプリ | 週間画面・朝ブリーフの表示と操作 | ユーザー確認、曜日配置、進捗更新、実績入力 |
| Googleスプレッドシート | 週間タスクの正データ・実績・履歴 | タスク、状態、曜日、実施結果、メモ、持越し、変更履歴 |

# 4. 全体業務フロー

図1は、本企画の基本フローを示す。A通常業務はWeb版Work、B AI開発案件はデスクトップ版Workが収集してObsidianへ集約し、ChatGPT Projectが前週実績と合わせて今週を読み解き、週間タスク画面へ展開する。

図1　週間タスク・朝ブリーフ 全体フロー（v1.7 決定事項反映）

# 5. 情報収集とObsidian集約

## 5.1 A：通常業務の情報源

Gmail

Googleカレンダー

議事録

各種資料

その他の業務情報

Web版Workはこれらを週次で巡回し、今週対応が必要そうな事項、期限、関係案件、依頼内容、会議・予定との関係、要確認事項等を抽出する。抽出結果は通常業務情報としてObsidianへMarkdown保存する。Gmail・Googleカレンダー・Google DriveはWeb版Workで利用可能であることを確認済みとし、その他の情報源の具体的な取得方法・権限は未確認事項として扱う。

## 5.2 B：AI開発案件の情報源

ローカル TASK_CURRENT.md

Codexチャット

Google Drive上の正本・開発工程表・関連資料

【実地確認根拠】デスクトップ版WorkでCodexのタスク一覧・アーカイブ一覧を取得し、read_threadで各スレッド本文を読み取る操作を実施済み。4案件のうち3案件では対応するCodexチャットを特定して最新作業まで取得できた。1案件は対応履歴を特定できなかったため「チャット未確認」としたが、Codexチャット履歴の取得機能自体は実証済みであり、AI案件の参照対象として確定する。

デスクトップ版WorkはAI開発案件の元資料を巡回し、週間タスク化に必要な現在地として、案件名、現在工程、完了内容、残事項、次回開始位置、次にやる具体作業、現在の手番等を取得する。AI案件巡回は週間タスク作成直前に週1回実施する。複数情報源が一致しない場合は、AIがどちらかを正とせず「不一致／要確認」とする。

## 5.3 Obsidian Vaultの役割

AとBの週次収集情報はObsidianへ保存する。Obsidian Vaultは「週間タスク」フォルダそのものとし、サブフォルダを設けず「通常業務.md」「AI案件.md」の2ファイルで保持する。ChatGPT Projectは週次分析ではこの収集結果を参照する。朝ブリーフの日次取得ではObsidianを経由しない。

Obsidianの位置づけ 正データではない。Workが集めた情報を一旦蓄積し、ChatGPT Projectが読むための「中間保存・参照層」である。

# 6. ChatGPT Projectによる週間編集・分析

ChatGPT Projectは、ユーザーが週間タスク作成開始の一言を入力したことを暫定的な開始契機とし、Obsidianに蓄積された通常業務情報・AI案件情報に加え、Googleスプレッドシートに保存されている前週までの週間タスク実績を読んで週間分析を行う。

重複整理

今週対応候補の抽出

前週未完了・持越しの整理

AI案件の次作業整理

通常業務とAI案件の統合

優先順位案・曜日配置案

負荷偏り・期限接近・次工程不明等の確認

要確認事項の抽出

## 6.1 「今週の見立て」と「注意・コーション」

ChatGPT Projectはタスク候補を並べるだけでなく、週間全体を読み解いたコメントを作る。週間タスク画面では、タスクボードと同時に以下を表示する。

今週は何が中心の週か

どの曜日に負荷が偏っているか

どの案件が停滞・期限接近しているか

実装前に確認すべき案件があるか

前週からの未完了・持越しが何件あるか

次作業や担当・期限が不明な項目があるか

# 7. 週間タスク画面

週間タスク画面は、本企画で最終的に見る中心画面である。通常業務とAI開発案件を同じ週間ボードへ配置し、今週の重点・進捗・未完了・次週候補・持越しを一画面で確認する。

今週の要点（ChatGPT Projectの読み解き）

注意・コーション

今週の重点3〜5件

月〜金の曜日別タスク

通常タスク／AI案件タグ

状態：未着手／進行中／完了／次週候補／持越し

ChatGPT Projectが作成した週間タスク候補は、候補専用の一時保存領域や仮テーブルを設けず、そのまま週間タスク画面へ表示する。ユーザーはこの画面で、削除・修正・曜日変更・優先順位変更・重点設定・採用・確定を行う。途中に複数の本人確認ゲートは置かない。

確認原則 ユーザーの週間確認は原則この1画面だけで行う。

# 8. 実行結果とGoogleスプレッドシート

確定した週間タスクと日々の実行結果は、Googleスプレッドシートへ正データとして保存する。タスク状態は「未着手／進行中／完了／次週候補／持越し」の1項目で管理し、完了・未完了・次週候補・持越しを別フラグとして重複保持しない。状態とは別に、実施結果・メモ・次回申し送り・変更履歴を保持する。

タスク名・案件名

曜日・状態・優先度・重点

実施結果

メモ

次回申し送り

変更履歴

このため、週末に同じ内容をObsidianへ重複保存することは前提としない。過去週の実績をChatGPT Projectが参照する場合は、Googleスプレッドシートの正データを読む。

# 9. 朝ブリーフ

朝ブリーフは、単なる予定一覧ではなく、「今日という一日」をChatGPT Projectが読み解いて見せる画面とする。毎朝、Web版WorkがGmail・Googleカレンダー等からその時点の最新情報を直接取得し、Googleスプレッドシート上の週間タスク正データと合わせてChatGPT Projectへ渡す。ChatGPT Projectが今日の流れと注意点を編集し、Webアプリが表示する。日次経路ではObsidianを使用しない。

今日の一言

今日の流れ

今日優先すること

気にかけておきたいこと

もう片づいていること

未完了・持越し

ユーザーは朝ブリーフで今日の状況を把握し、日中の実行後に状態（未着手／進行中／完了／次週候補／持越し）・曜日変更・実施結果・メモ・次回申し送り等を更新する。更新結果はGoogleスプレッドシートへ保存し、週間タスク画面にも最新状態を反映する。

# 10. 週次・日次の運用サイクル

| タイミング | AI／システム | ユーザー |
| --- | --- | --- |
| 週間タスク作成直前（週1回） | Web版WorkがA通常業務情報源、デスクトップ版WorkがB AI案件情報源を巡回→Obsidian保存。ユーザーの一言入力を暫定開始契機としてChatGPT ProjectがObsidian＋前週実績を分析し、週間タスク案・見立て・コーションを作成。 | 週間タスク画面で確認・修正・曜日配置・重点設定・確定。 |
| 毎朝 | Web版WorkがGmail・Googleカレンダー等の最新情報を直接取得。Googleスプレッドシートの週間タスク正データと合わせてChatGPT Projectが今日を読み解き、朝ブリーフを生成。Obsidianは経由しない。 | 今日の流れ・優先事項・注意事項を確認。 |
| 日中 | 必要に応じてChatGPT Projectが相談・整理を支援。 | 業務を実行し、状態・実施結果・メモを更新。 |
| 週末〜翌週 | Googleスプレッドシートの実績と、次回の週間タスク作成直前にWeb版Workが取得する通常業務情報・デスクトップ版Workが取得するAI案件情報をChatGPT Projectが再分析。 | 翌週タスク案を週間タスク画面で確認し、次の週を開始。 |

# 11. 初期実装範囲（v1.7）

週間タスク画面と朝ブリーフ画面の2画面＋タブ移動

Web版WorkによるA通常業務情報源の週次巡回・抽出

デスクトップ版WorkによるB AI開発案件元資料の週1回巡回・現在地取得

週次Work収集結果のObsidian Markdown保存（Vault「週間タスク」直下の「通常業務.md」「AI案件.md」）

ChatGPT ProjectによるObsidian＋Googleスプレッドシート実績の読み取り・週間分析（開始は暫定的にユーザーの一言入力）

週間タスク案・今週の見立て・注意／コーションの生成、および候補専用領域を設けない週間タスク画面への直接表示

通常業務とAI案件を同一週間画面に表示

ユーザーによる週間画面での1回確認・修正・確定

Googleスプレッドシートへの正データ保存（状態は1項目で管理し、実施結果・メモ・次回申し送り・変更履歴を保持）

毎朝のWeb版Workによる最新情報取得と、ChatGPT Projectによる「今日の読み解き」生成・朝ブリーフ表示

日次実行結果の更新と週間画面への反映

前週実績＋新規収集情報から翌週タスク案を作る循環

# 12. 初期実装対象外・未確定事項

GPTからWebアプリを直接操作する方式

無確認で週間タスクを自動確定する方式

既存AI案件管理アプリを主経路として利用する方式

週末の週間実績をObsidianへ重複バックアップする方式

## 12.1 未確定事項

通常業務情報源のうち、Gmail・Googleカレンダー・Google Drive以外の具体的な取得方法・権限

Obsidian Markdown内部の確定項目形式（Vault構成・ファイル名は確定済み）

ChatGPT ProjectがObsidianおよびGoogleスプレッドシートを読む具体的接続方式

週間タスク画面へChatGPT Projectの分析結果を渡す具体方式・保持形式

コーションの判定条件・表示優先度

朝ブリーフの具体的な実行開始時刻・再生成条件

# 13. データの役割整理

| データ | 作成者 | 保存先 | 位置づけ |
| --- | --- | --- | --- |
| 通常業務の収集情報 | Web版Work | Obsidian | 週間タスク化前の中間情報 |
| AI案件の現在地情報 | デスクトップ版Work | Obsidian | 週間タスク化前の中間情報 |
| 確定週間タスク・実績・メモ | ユーザー／Webアプリ | Googleスプレッドシート | 正データ・翌週分析の根拠 |

# 14. 結論

v1.7では、「週間タスクを一画面で見る」ことを中心に、週次はWeb版Workが通常業務情報を、デスクトップ版WorkがAI開発案件の元資料を巡回してObsidianへ集約し、ChatGPT ProjectがGoogleスプレッドシートの過去実績と合わせて今週を読み解く。AI案件巡回は週間タスク作成直前に週1回実施し、情報源不一致時は推測せず「不一致／要確認」とする。

ChatGPT Projectが作成した週間タスク候補は候補専用領域を設けず週間タスク画面へ直接表示し、ユーザーが一度だけ確認・調整・確定する。日次の朝ブリーフではWeb版WorkがGmail・Googleカレンダー等の最新情報を毎朝直接取得し、Googleスプレッドシートの週間タスク正データと合わせてChatGPT Projectが「今日」を読み解く。日次経路ではObsidianを使用しない。

v1.7の到達点 AI案件はデスクトップ版Workでローカル・Drive・Codexチャット履歴を参照し、対応チャットを特定できない場合のみ「チャット未確認」として扱う。 Workが集める。Obsidianに集約する。ChatGPT Projectが読み解く。週間タスク1画面で確認する。実績をスプレッドシートに残し、翌週へつなぐ。